# PHẦN 1: THIẾT KẾ CẤU TRÚC BACKLOG

# Cấu trúc Phân cấp (Epic - Feature - User Story)

EPIC: Minh bạch lộ trình & Trợ giúp thời gian thực cho hành khách đi xe ghép RikkeiGo

## Feature 1: Theo dõi lộ trình & Thứ tự đón/trả khách thời gian thực

- User Story 1.1: Là một hành khách đi xe ghép, tôi muốn xem vị trí xe và thứ tự các điểm đón/trả trên bản đồ, để tôi biết chính xác khi nào đến lượt mình lên xe.

- User Story 1.2: Là một hành khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo đẩy cùng thời gian dự kiến đến được cập nhật liên tục, để tôi chủ động chuẩn bị ra điểm đón đúng giờ.

## Feature 2: Hỗ trợ & Giải quyết sự cố thời gian thực chuyến đi

- User Story 2.1: Là một hành khách đi xe ghép, tôi muốn nhấn nút gọi nhanh/chat trực tiếp với tài xế kèm vị trí hiện tại, để liên lạc và xử lý ngay khi tài xế không tìm thấy điểm đón.

- User Story 2.2: Là một hành khách đi xe ghép, tôi muốn báo cáo sự cố khẩn cấp (chậm chuyến quá thời gian, tài xế bỏ chuyến) trực tiếp tới Trung tâm CSKH RikkeiGo trên ứng dụng, để nhận được sự hỗ trợ và phương án đền bù/đổi xe kịp thời.

# PHẦN 2: SẮP XẾP ƯU TIÊN VÀ PHÂN TÍCH THEO D.E.E.P

# 1. Thứ tự Ưu tiên trong Product Backlog

| Thứ tự | Mục / User Story | Giá trị Mang lại cho Khách hàng |
| --- | --- | --- |
| Top 1 | User Story 1.1Xem vị trí xe & thứ tự đón/trả | Giải quyết trực tiếp phản ánh cốt lõi nhất của khách hàng ("Tôi không biết xe đang đón ai, bao giờ đến lượt mình"). Loại bỏ hoàn toàn sự mơ hồ về lộ trình. |
| Top 2 | User Story 1.2Thông báo đẩy kèm ETA liên tục | Giúp hành khách chủ động thời gian sinh hoạt và chuẩn bị mà không cần liên tục mở ứng dụng để theo dõi. |
| Top 3 | User Story 2.1Gọi nhanh / Chat trực tiếp với tài xế | Tăng tốc độ giao tiếp và xử lý tức thì các phát sinh nhỏ tại điểm đón (ngõ ngách, kẹt xe cục bộ, khó tìm nhà). |
| Top 4 | User Story 2.2Báo cáo sự cố khẩn cấp tới CSKH | Tạo lưới an toàn cho hành khách khi gặp rủi ro lớn (tài xế hủy chuyến ngang xương, trễ giờ nghiêm trọng), đảm bảo niềm tin dịch vụ. |

# 2. Phân tích D.E.E.P: Story Cần Chi Tiết Nhất

Theo nguyên tắc D.E.E.P (Detailed appropriately, Estimated, Emergent, Prioritized):

- Story cần làm rõ chi tiết nhất: User Story 1.1 (Xem vị trí xe và thứ tự các điểm đón/trả trên bản đồ).

- Lý do phân tích:

  - Vị trí ở đỉnh Product Backlog (Top 1): Đối với các hạng mục ưu tiên cao nhất chuẩn bị đưa vào Sprint kế tiếp, tiêu chuẩn làm mịn đòi hỏi phải có đầy đủ chi tiết kỹ thuật và nghiệp vụ.

  - Độ phức tạp kỹ thuật & UX cao: Cần xử lý tích hợp API bản đồ, thuật toán định tuyến đa điểmncho mô hình xe ghép, cùng cơ chế đồng bộ dữ liệu vị trí theo thời gian thực.

  - Đủ điều kiện làm mịn: Cần làm rõ các tiêu chí chấp nhận, thiết kế giao diện, và ngưỡng độ trễ dữ liệu cho phép để Development Team có thể ước lượng chính xác khối lượng công việc.

# PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (EDGE CASES)

# Tình huống 1: Tiến độ Burndown Chart đi ngang do nghẽn Dữ liệu (chưa học)

# Tình huống 2: PO muốn đưa toàn bộ Epic vào một Sprint

- Hiện tượng: PO mong muốn đưa nguyên Epic vừa thiết kế vào Sprint Backlog để "làm một lần cho xong".

- Trách nhiệm xử lý: Scrum Master (SM) chịu trách nhiệm hướng dẫn phương pháp Scrum; Development Team đánh giá năng lực thực thi.

- Quy trình xử lý chi tiết:

  - Tư vấn Nguyên tắc Khung thời gian: SM giải thích rõ Epic là tập hợp công việc quy mô lớn chứa nhiều Feature/Story phức tạp. Việc đưa toàn bộ Epic vào một Sprint (1–2 tuần) sẽ phá vỡ nguyên tắc chia nhỏ sản phẩm và gây rủi ro cao cho chất lượng.

  - Phân rã & Lựa chọn theo Ưu tiên: SM hỗ trợ PO lựa chọn các User Story có ưu tiên hàng đầu ở đỉnh Backlog để tạo thành một Phần tăng trưởng sản phẩm nhỏ gọn, có thể chạy được và mang lại giá trị ngay cho người dùng.

  - Cam kết dựa trên Vận tốc: Dev Team thực hiện ước lượng và chỉ nhận số lượng Story phù hợp với năng lực thực tế của đội. Các Story/Feature còn lại của Epic sẽ được xếp hàng để triển khai trong các Sprint tiếp theo.